Introdução ao Scrum

Adaptativo

3 pilares: Transparência, Adaptação e Inspeção;

Requisitos mudam ao longo do tempo;

Aprender progressivamente com o uso do software;

Demonstrar o software constantemente aos usuários e obter feedbacks constantes;

Conversar mais e escrever menos.

Razões para adotar o Scrum:

Desenvolvido e entregue em partes menores (2 a 4 semanas)

Melhor gerenciamento de riscos

Comprometimento, motivação e transparência da equipe

Maior valor para o negócio

Usuários envolvidos em todo o ciclo

Aplicação das Lições Aprendidas (melhoria contínua)

Características do time SCRUM:

Equipes capazes de se auto-organizarem;

Forte comprometimento com os resultados;

As tarefas são do time e todos são responsáveis.

Minimum Viable Product

Faz o mínimo para o usuário já começar utilizar

Papéis e Responsabilidades

Product Owner (PO):

Uma pessoa que representa a área de negócios e define as funcionalidades do software

Scrum Master (SM):

Garante o uso correto do SCRUM fazendo com que o time fique auto gerenciado agindo como facilitador explicando para o time caso o PO não consiga

Time de Desenvolvimento (DEV):

Possui habilidades para desenvolver, testar, criar e desenhar tudo que for necessário para entregar o software funcionando

Cerimônias do Scrum

Time Box:

Tempo máximo para fazer uma cerimônia ou todo desenvolvimento em uma sprint

Sprint:

É uma corrida, arrancada (duração de 30min)

Principal evento do SCRUM

Composta por:

Planejamento da Sprint:

- Time box: 8h (Sprint 30 dias)

- O que fazer? (4h) PO passa o que fazer

- Como fazer? (4h) time entende o que ser feito e como fazer

- Planning Poker, opina estimativa de cada tarefa e verifica se é possível ser entregue tudo o que o PO quer na Sprint

Reuniões diárias (Daily Meeting)

- Time Box: 15min

- DEV (PO e SM pode também)

- DEV responde o que foi feito ontem, o que tem para fazer hoje e se há algo que impeça.

Feita sempre no mesmo horário e no mesmo horário, realizada de pé para não se acomodar e prolongar a reunião.

- Quadro CAMBAN ( O que fazer, Sendo feito, Feito)

Revisão da Sprint (Review)

- Feita no último dia

- DEV apresenta para o PO o trabalho feito

- Time Box: 4h (Sprint 30 dias)

Retrospectiva da Sprint

- DEV e SM (PO pode também)

- Reunião para Lições Aprendidas

- Transparência para apontar os erros que o time teve.

- Time Box: 3h (Sprint 30 dias)

Product Backlog:

Gestão de riscos

Estórias VS Tarefas:

Estória conjunto de tarefas

Épico conjunto de estórias

Critério de Aceite

Uma lista de critérios a serem alcançados para que a User Story atenda aos requisitos do usuário e seja aceita pelo PO

Serve para definir limites para as user stories. Ajudar o PO a detalhar em alto nível o que é necessário para entregar valor ao cliente